Laporan Progress Pekerjaan

Periode : 26 Maret 2024 - 29 Maret 2024

Nama Proyek: Mobile App Geofencing.

Deskripsi Proyek: Membuat Aplikasi Geofencing atau Pengukuran Lahan.

Tugas yang Diselesaikan:

- Instalasi  dan configurasi flutter.

- Mempelajari dasar flutter dan membuat contoh tampilan.

- Mempelajari geofencing dari aplikasi palmtrace.

- Membuat tampilan maps dan marker.

Rencana Kerja Selanjutnya:

- Menambahkan fungsi geofencing pada aplikasi.

- Menghubungkan aplikasi dengan database.

- ⁠Memindahkan aplikasi ke hp untuk dicoba secara langsung.

Kendala yang Dihadapi:

Aplikasi geofencing yang akan dipelajari sedang bermasalah sehingga belum bisa menambahkan fungsi geofencing pada aplikasi yg akan dibuat.

Kegiatan Hari Ini :

- Merampungkan aplikasi geofencing.

- Menambahkan page tambah lahan.

- Mencoba running aplikasi dengan emulator.